|  | УТВЕРЖДЕНА решением сессии Совета депутатов Петраковского сельсовета от 23 декабря 2015года № 2 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕТРАКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

НА 2015-2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Петраковского сельсовета на 2015-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Муниципальные заказчики Программы | Администрация Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |
| Исполнители Программы | Администрация Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Администрация Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Администрации Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
|  | Задачи Программы: - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - Проведение энергетических обследований; - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов; - Снижение, по сравнению с 2014 г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение МО Петраковского сельсовета на 40%; - Повышение уровня компетентности работников администрации Петраковского сельсовета и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; |

| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах; - Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; - Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта; - Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения - Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников; - Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; - Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2020 годы Программа реализуется в два этапа: - первый этап – 2015-2017 годы, - второй этап – 2017-2020 годы |
| Перечень подпрограмм | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 16761,6 тыс. руб., в том числе из бюджета МО Петраковского сельского совета составляет 4650 ,0 тыс. руб., в том числе: - 2016 год – 1500,0 тыс. руб., - 2017 год – 500 тыс. руб., - 2018 год – 200 тыс. руб., - 2019 год – 1250 тыс. руб. - 2020 год – 1200 тыс. руб |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса; - Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; - Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; - Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; - Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2014 годом; - Повышение заинтересованности в энергосбережении |
| Перечень основных мероприятий Программы | - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий; - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения. |

1. Содержание проблемы

Муниципальное образование Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области

Территория поселения общей площадью 77107 га  расположена  в юго-западной части  Новосибирской области на расстоянии 400 км от областного центра  г.Новосибирска, в 30 км от районного центра с.Здвинск и в 100 км от ближайшей железнодорожной станции  г.Барабинск. Протяженность поселения с севера на юг составляет 18_км и с запада на восток-_28 км.

На его территории расположено 5 населенных пунктов. Численность населения  на 01.01.2015 года составила  1115 человек.

Таблица 1. Населённые пункты, входящие в состав администрации Петраковского сельсовета

| Название | Тип населённого пункта | Население (2015 год) |
| --- | --- | --- |
| Петраки | село | 439 |
| Маландино | Деревня | 379 |
| Городище | Деревня | 237 |
| Новоалексеевка | Деревня | 37 |
| Новомихайловка | деревня | 23 |

## Таблица 2.Характеристика экономического потенциала поселения

| ## Показатели | Количество |
| --- | --- |
| - Общая площадь земельного фонда (га): | 77107 |
| - площадь, используемая землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством | 68226 |
| - в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 65 |
| 2) неиспользуемые площади | 0 |
| - Лесной фонд: - общая площадь (га) - общий запас древесины на корню (тыс. куб. м) | 3323 |
| - Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) - Торф (тыс.тонн) - - | 2540 |

Численность постоянного населения по состоянию на 01.11.2015г. – 1115 человек.

МО  Петраковский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются 1 закрытое акционерное общество, 1 Открытое акционерное общество, 5 крестьянское (фермерское) хозяйство, 421 ЛПХ.

На территории поселения имеются особо охраняемые территории. Это памятник природы областного значения заказник «Остров Голинский»Новосибирской области» населенные пункты Петраковского сельсовета  богато водоемами, в которых водятся промысловая порода рыбы – карась, окунь, чебак, щука, сазан, судак.

В поселении Петраковского   сельсовет на  конец 2014 года жилищный фонд составил  24,3  тыс. кв. метров общей площади. В среднем на одного жителя приходится 18,00 кв. метра площади.

Муниципальный жилой фонд составил 18,5 тыс. кв.м.

На 01.01.2015 года стоимость основных фондов жилищно-коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности, составила 45,4 млн. рублей, что в 2 раза больше, чем на 01.01.2011 г., в связи с передачей котельной и жилого фонда в муниципальную собственность. Износ основных фондов в 2011 году снизился по сравнению с 2009 годом на   50 % и составил в среднем    0,005 %.

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие МУП ЖКХ «Петраковское», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей  за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости  от потребления услуг.

На  территории поселения функционирует 2 котельных, установленной мощностью 5,6 Гкал/ч, из них 2 находится в муниципальной собственности. Протяженность  тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 7,1 км, водопровода 10,4 км.

Одна из самых актуальных проблем для коммунального хозяйства – неплатежи потребителей услуг, в том числе населения. Так дебиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 01.01.2014 года составила 449,1 тыс. рублей,  аналогичного показателя 2011 года, в том числе  задолженность населения – 119,9 тыс. рублей.

В поселении проведена реформа в сфере жилищно-коммунального хозяйства,  по  переходу к оплате в полном объеме жилищно-коммунальных услуг потребителями, в том числе населением.

Наряду с субсидиями населению оказываются меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляемых на основе действующего законодательства .

Таблица 3 Характеристика системы водоснабжения

| Водоснабжение | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- |
| Мощность всех водопроводов и водозаборов на конец 2014 года | тыс.куб.м в сутки | 0,119 |
| Количество воды, отпущенной всем потребителям за год | тыс.куб.м в год | 38,300 |
| в т. ч. по группам потребителей: |  |  |
| прочие предприятия | тыс.куб.м в год | 11,360 |
| бюджетная сфера | тыс.куб.м в год | 2,690 |
| население | тыс.куб.м в год | 24,250 |
| Коммунально-бытовое потребление воды на одного жителя (в среднем за год) [литр / сут] |  | 9 |
| Холодная | литр в сут | 66 |
| норма потребления холодной воды | литр в сут | 214 |

Таблица 4 Характеристика системы теплоснабжения

| Теплоснабжение | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- |
| 1. Выработано теплоэнергии муниципальными котельными – всего на конец 2014г | тыс.Гкал | 5,620 |
| 2. Получено теплоэнергии от ведомственных котельных - всего | тыс.Гкал |  |
| 3. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в натуральном выражении - всего | тыс.Гкал | 5,004 |
| в т. ч. жилой фонд | тыс.Гкал | 3,445 |
| организации местного бюджета | тыс.Гкал | 0,3 |
| организации районного бюджета | тыс.Гкал | 0,742 |
| прочие предприятия | тыс.Гкал | 0,517 |
| 4. Полезный отпуск теплоэнергии всем потребителям в стоимостном выражении (по выставленным счетам) - всего | тыс.руб. | 5694,1 |
| в т. ч. жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | 3920,1 |
| организации местного бюджета | тыс.руб. | 340 |

Продолжение таблицы 4

| Теплоснабжение | Ед. изм. | Факт |
| --- | --- | --- |
| организации районного бюджета | тыс.руб. | 846 |
| прочие предприятия | тыс.руб. | 588 |
| 5. Оплачено по всем видам расчетов за полезно отпущенную теплоэнергию - всего | тыс.руб. | 381,3 |
| в т. ч. жилой фонд (по полному тарифу) | тыс.руб. | 102,1 |
| организации местного бюджета | тыс.руб. |  |
| организации районного бюджета | тыс.руб. | 22,3 |
| прочие предприятия | тыс.руб. | 256,9 |
| 6. Использовано топлива муниципальными котельными - всего | тыс.т усл. топлива | 1,799 |
|  |  | 1,465 |
| 7. Использовано топлива муниципальными котельными в стоимостном выражении - всего | тыс.руб. | 1,89 |
|  |  | 3219,8 |
| 8. Передано топлива в ведомственные котельные для выработки теплоэнергии согласно пункту 2 - всего | тыс.т усл. топлива |  |
| 9. Количество муниципальных котельных - всего | ед. | 2 |
| 10. Установленная мощность муниципальных котельных | Гкал / час | 3,2 |
| 11. Протяженность муниципальных теплосетей (в 2-трубном исчислении) | км | 3,9 |

Таблица 5 Характеристика системы теплоснабжения

| Электроснабжение | Ед. изм. | 2015 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (факт) |
| 1. Потреблено электроэнергии на производство теплоснабжения за 2014г | тыс.кВт.ч | 223 |
|  | тыс.руб. | 343,1 |
|  | тыс.руб. |  |
| 2. Потреблено электроэнергии муниципальными теплосетевыми предприятиями (согласно п. 1) | тыс.кВт.ч | 223 |
|  | тыс.руб. | 343,1 |

На территории Петраковского сельсовета  в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.  В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета Петраковского сельсовета , возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2014 годом вырастет к 2017 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2020 года будет расти с темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2020 года стоимость основных для МО Петраковский сельсовет  топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО , создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО .

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

2.2.3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- Оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

2.2.5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

2.2.6. Снижение, по сравнению с 2014 г., расходов электрической энергии на наружное освещение МО на 40%.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе – светодиодные светильники)

2.2.7. Повышение уровня компетентности работников администрации Петраковского сельсовета и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2015 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2015-2020 годы.

Программа реализуется в два этапа:

- первый этап – 2015-2017 годы,

- второй этап – 2017-2020 годы

Первый этап (2015-2020 годы) включает в себя:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО .

- введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- оснащение коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех многоквартирных домов;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

учет показателей энергоэффективности серийно производимого

оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО  и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

На первом этапе предполагается до 2016 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 9 процентов к уровню 2014 года.

Второй этап (2014-2015 годы) включает в себя:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные – при наличии финансирования);

- переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2016 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 15 процентов к уровню 2017 года.

4. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

На мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, планируется потратить 0 тыс. руб. (см. Таблицу 6 «Межотраслевые мероприятия по энергосбережению).

Второй блок состоит из четырех подпрограмм:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве

Таблица 6 Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2015 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | 2015-2020 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 2015-2020 гг | - | - | - | - | - | - |  | Администрация МО |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2015-2020 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2015 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2015-2020 гг | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 3.2. | Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения» | 2015-2020 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
|  | Итого | - |  |  |  |  |  |  |  | - |

4.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере».

Общая площадь жилого фонда в целом по Петраковскому сельсовету составляет – 24,3 тыс. кв. метров, в том числе площадь многоквартирных домов –  тыс. кв. метров (8 домов). Сведения о жилищном фонде муниципального образования приведены в таблице 7.

Таблица 7 Характеристика жилищного фонда МО

| Характеристика жилищного фонда | Единица измерения | на 01.01.2015 | на 01.01.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м | 24,3 | 24,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | Ед. |  |  |
| многоквартирные дома (МКД) | Ед. |  |  |
| квартиры в МКД | Ед. |  |  |
| По формам собственности: | х | х | х |
| 1.2. Муниципальный жилищный фонд - всего | Тыс. кв.м | 18,5 | 18,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | Ед. |  |  |
| многоквартирные дома | Ед. |  |  |
| квартиры в МКД | Ед. |  |  |
| 1.3. Частный жилищный фонд – всего | Тыс. кв.м |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| жилые дома | Ед. |  |  |
| многоквартирные дома | Ед. |  |  |
| квартиры в МКД | Ед. |  |  |
| Из него: |  |  |  |
| 1.3.1.Квартиры в МКД, находящиеся в собственности граждан | Ед. |  |  |
| площадь | Тыс. кв.м |  |  |
| 1.3.2. Жилые дома | Ед. |  |  |
| площадь | Тыс. кв.м |  |  |
| 4. Доля жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения, в общем объеме жилищного фонда: |  |  |  |
| в сельской местности: |  |  |  |
| -холодного водоснабжения | % | 85 | 90 |
| -горячего водоснабжения | % |  |  |
| -отопление | % | 75 | 75 |
| -канализации | % | 70 | 72 |

Жилищный фонда муниципального образования обслуживается МУП ЖКХ  «Петраковское». 100% жилищного фонда МО Администрации Петраковского сельсовета не оборудовано групповыми приборами учета тепловой энергии и воды, энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились.

Адресная программа мероприятий по установке узлов учета тепловой энергии и воды в  благоустроенных многоквартирных домах МО Петраковского сельского совета приведена в таблице 8.

Таблица 8 Адресная программа мероприятий по установке приборов учета в благоустроенном жилищном фонде МО Петраковского сельского совета

| № п/п | Населённый пункт, улица | Дом | Стоимость установки узлов учета, тыс. руб. |  | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тепло | ХВС |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Петраки |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная | 25 | 100,0 | 10,0 | 2011-2012 |
| ИТОГО: |  | 8 домов | 1*100,0=100,0 тыс. руб. | 1*10,0= 10,0 тыс. руб. |  |
|  |  |  | 110,0 тыс. руб. |  |  |

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии многоквартирных благоустроенных жилых домов (согласно требований закона № 261-ФЗ это должно быть сделано до 31.12.2015 г.);

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

- принять меры по приватизации жилья;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- регулировке систем отопления, холодного  водоснабжения;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения энергетических обследований жилых домов. В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований 1 крупный жилой дом (см. Таблицу 9):

Таблица 9 Адресная программа проведения выборочных энергетических обследований на объектах жилищного фонда.

| №п/п | Адрес | Год проведения энергоаудита | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Петраки, ул. Центральная 25 | 2017 | 50,0 |
| Итого |  |  | 50,0 |

Таблица 10 Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п\п | Адрес МКД | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | исполнитель | Финансовые потребности, тыс.руб | Источники финансирования |  |  | Экономический эффект в год, тыс. рублей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО | средства ЖКХ | средства собственников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
| 1 | у.Центральная | 2016г | замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | экономия электроэнергии, улучшения качества освещения подъездов | МУП ЖКХ "Петраковское" | 0,42 |  | 0,42 |  | 2,5 |
|  |  | 2015г 2017г | Установка теплосчетчиков, водосчетчиков | Учет использования тепла, воды | МУП ЖКХ "Петраковское" | 145 | 145 |  |  | 0 |
|  |  | 2017г | Установка запорных вентелей на радиаторах | Экономия потребления тепловой энергии | МУП ЖКХ "Петраковское" | 9 |  | 1 | 8 | 0,6 |
|  |  | 2015г | Установка индивидуальных приборов учета воды | Учет использования воды | МУП ЖКХ "Петраковское" | 25 |  |  | 9 |  |
|  |  | 2015г 2016г 2017г | Промывка стояков и трубопроводов отопления | Экономия потребления тепловой энергии | МУП ЖКХ "Петраковское»" | 8 |  | 8 |  | 1 |
|  |  | 2015г 2016г | Замена радиаторов в подезде | Экономия потребления тепловой энергии | МУП ЖКХ "Петраковское" | 9 |  | 9 |  | 0,7 |
|  |  | 2015г 2016г | Замена оконных блоков в подъездах на пластиковые окна | Рациональное использование тепловой энергии | МУП ЖКХ "Петраковское»" | 25 |  | 25 |  | 1.2 |
|  | итого |  |  |  |  | 221,42 | 145 | 43,42 | 33 | 6 |

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

Система наружного освещения МО Петраковского сельсовета насчитывает 60 светильников типа РКУ-52-250 и РКУ-02-250

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают эргономическими показателями освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

Таблица 11 Параметры рассматриваемых типов ламп

|  | Тип | Номинальная мощность, Вт | Потребляемая активная мощность, Вт | Средняя продолжительность горения, часов | Световой поток, Лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | ДРЛ-125 | 125 | 140 | 12000 | 6000 |
|  | ДРЛ-250 | 250 | 280 | 12000 | 13000 |
|  | ДРЛ-400 | 400 | 450 | 15000 | 24000 |

Таблица 12 Сравнительная характеристика ламп

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12тыс. | 10тыс. | до 100тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

Примечание: Под температурной устойчивостью подразумевается то, насколько зависит как работа лампы, так и срок её службы от критических значений температуры. Например известно, что лампа ДНАТ крайне чувствительна к отклонению от "комфортных" значений температуры. Такие отклонения отрицательно влияют на светоотдачу и приводит к резкому снижению срока службы.

Эффективность использования данных типов ламп.

- ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

- ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

- Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

С учетом возможностей местного бюджета, Администрация МО Петраковского сельского совета выбрана стратегия постепенного перехода от ламп накаливания  к лампам ДРЛ. Затраты на замен ламп ДРЛ составят   70 шт.*270 руб./шт. =18,9 тыс. руб.

Использование в системе уличного освещения натриевых ламп вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 40% при заданном уровне освещенности.

В соответствии с «Заявкой на объемы потребления коммунальных услуг в натуральном и стоимостном выражении для получателей средств бюджета Здвинского муниципального района по администрации Петраковского сельсовета по электроэнергии по договору № Э-4-3-113», лимит потребления на уличное освещение составляет 54 тыс. кВт*ч. Фактически за 2014 год было потреблено 24,5 тыс. кВт*ч. электроэнергии на уличное освещение (израсходовано 48 тыс. руб.). Потенциал экономии в год составляет 28,5*40%= 11,4 тыс. кВт*ч, что в денежном выражении составит не менее 27,8 тыс. руб. (при тарифе 2,42 руб./кВт*ч), однако с учетом опережающего роста тарифов вследствие нерегулируемых цен экономия может быть больше.

При наличии соответствующего финансирования,  более целесообразна замена ламп накаливания на современные энергоэффективные лампы ДРЛ. Стоимость 1 лампы 270 рублей (средние цены – 270-300 руб.), финансовая потребность на замену всех 70 ламп по МО Петраковскому сельсовету составит минимум 70*270=18900 рублей.

Таблица 13 Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № п\п | отрасль | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | исполнитель | Финансовые потребности, тыс.руб | Источники финансирования |  |  | Экономический эффект в год, тыс. рублей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО | средства ЖКХ | средства собственников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
|  | Уличное освещение | 2018г | замена плафонов | качества освещения | организация имеющая лицензию на вид деятельности | 10 | 10 |  |  | 12 |
|  |  | 2016г | замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы | экономия электроэнергии, качества освещения | организация имеющая лицензию на вид деятельности | 15 | 15 |  |  | 12 |
|  |  | 2015г | установка реле времени | экономия электроэнергии, | организация имеющая лицензию на вид деятельности | 20 | 20 |  |  | 12 |

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

В бюджетной сфере Петраковского сельсовета  действует 5 учреждение культуры - МУК «Петраковский сельский ДК». В состав юридического лица входит:

- «Петраковский С ДК»,

- "Маландинский СДК»

- «Городищенский СДК»

- «Новомихайловский СК»

- «Новоалексеевский СК»

В Петраковском, Маландинском, Городищенском СДК работают коллективы художественной самодеятельности:

Помимо этого, потребителем коммунальных услуг является  Администрация МО, расположенная в отдельно занимаемом помещении   по адресу: село Петраки ,улица Клубная  16.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2010 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Отчет о соблюдении лимитов потребления электроэнергии  бюджетными учреждениями МО в 2010 году приведен

Как видно из таблицы 14, основные расходы местного бюджета на оплату электрической энергии приходятся на систему наружного освещения (67,6 тыс. руб. в 2010 году), электропотребление МУК «Петраковский СДК» (13 тыс. руб.), электропотребление администрации(3,9тыс.руб).отопление администрации 39,8 тыс. руб. в 2010 году), которая передана на обслуживание МУП ЖКХ «Петраковское»

Таблица 14 Соблюдение лимитов бюджетными учреждениями в 2010 году

| № | Наименование бюджетополучателя (учреждения, организации) | Ед. Изм. | За 2010 год |  |  |  | Сумма оплач. коммун. услуг труб | Факт.потребление коммун.услуг по предыдущему году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит потребления коммун.услуг |  | Факт. потребления коммун.услуг |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем услуги | Сумма т.руб | Объем услуги | Сумма т. руб. |  | Объем услуги | Сумма т.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Электроэнергия | Тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администьрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МУК Петраковский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отопление | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администьрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МУК Петраковский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление | Куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУК Петраковский СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование финансовой потребности на первоочередные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях приведено в таблице 15.

Свод по мероприятиям приведен в таблице 16.

Таблица 15 Обоснование финансовой потребности на первоочередные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п\п | отрасль | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | исполнитель | Финансовые потребности, тыс.руб | Источники финансирования |  |  | Экономический эффект в год, тыс. рублей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО | средства ЖКХ | средства собственников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
|  | культура | 2018г | установка прибора учета тепловой энергии | учет подачи тепловой энергии | организация имеющая лицензию на вид деятельности | 90 | 90 |  |  | нет |
|  |  | 2019г | замена оконных блоков | снижение инфильтрации через оконные блоки, рациональное использование тепловолй энергии | организация имеющая лицензию на вид деятельности | 500 | 500 |  |  | 5 |
|  |  | 2015г | установка дверей | рациональное использование тепловолй энергии | организация имеющая лицензию на вид деятельности | 30 | 30 |  |  | 1,3 |
|  | администрация | 2017г | установка прибора учета тепловой энергии | учет подачи тепловой энергии | организация имеющая лицензию на вид деятельности | 90 | 90 |  |  | нет |

Таблица 16 Сводная таблица мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы. Установление лимитов по тепловой энергии и контроль за соблюдением лимитов | 2015 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 2015-2020 гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО, МУК «Петраковский СДК» |
| 1.3. | Заключение энергосервисных контрактов | 2020 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |

4.4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

На территории  Петраковского сельсовета  действует 1коммунальное хозяйство – МУП ЖКХ «Петраковское». В состав юридического лица входит:

- МУП ЖКХ «Петраковское»,

МУП ЖКХ «Петраковское» является коммерческой организацией. Обеспечивает оптимальный объем и качества поставки жилищно- коммунальных услуг потребителям.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в развитие текущей деятельности жилищно-коммунального хозяйства. Обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2010 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Таблица 17 Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве»

| № п\п | отрасль | Год проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | исполнитель | Финансовые потребности, тыс.руб | Источники финансирования |  | Экономический эффект в год, тыс. рублей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО | средства ЖКХ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 |
|  | водоснабжение | 2015г | Установка приборов учета на подъем и подачу воды | Учет использования воды | МУП ЖКХ «Петраковское» | 60 |  | 60 |  |
|  |  | 2016г | Установка глубинных насосов | Бесперебойная подачи холодной воды в сеть водоснабжения | МУП ЖКХ "Петраковское" | 26 |  |  | нет |
|  |  | 2016 | Замена труб на полиэтиленовые | Сокращение потерь воды, порывов водопровода | МУП ЖКХ «Петраковское» | 210 | 200 | 10 | 26 |
|  |  | 2016 | Замена труб на полиэтиленовые | потерь воды, порывов водопровода | МУП ЖКХ "Петраковское" | 450 | 400 | 50 | 44 |
|  |  | 2015 | Установка запорной арматуры | Сокрощение потерь воды | МУП ЖКХ «Петраковское» | 43 | 38 | 5 | 2 |
|  |  | 2017 | Замена приборов обогрева павильона на более экономичные | Экономия электроэнергии | МУП ЖКХ «Петраковское» | 10 |  | 10 | 8 |
|  |  | 2020 | Безбашенная система подачи воды | Бесперебойная подача воды | МУП ЖКХ «Петраковское» | 85 | 80 | 5 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 884 | 718 | 166 | 80 |
|  | Теплоснабжение | 2017 | Приобретение котла | Экономия энергоресурсов | Организация имеющая лицензию | 700 | 700 |  | 12 |
|  |  | 2017 | Резервный источник питания | Обеспечение электроэнергией во время аварии | МУП ЖКХ «Петраковское» | 200 | 200 |  | 0 |
|  |  | 2015 | установка прибора учета на выработанную и отпущенную теплоэнергию | Учет использования теплоэнергии | организация имеющая лецензию на вид деятельности | 100 | 100 |  | 0 |
|  |  | 2015 | Замена труб на полипропиленовые | Экономия теплоэнергии | МУП ЖКХ «Петраковское» | 350 | 300 | 50 | 54 |
|  |  | 2016 | Изоляция труб | Сокращение потерь тепла | МУП ЖКХ «Петраковское» | 80 |  | 80 | 25 |
|  |  | 2018 | Замена труб на полипропиленовые | Экономия теплоэнергии | МУП ЖКХ «Петраковское» | 370 | 300 | 70 | 54 |
|  |  | 2018 | Установка векторного преобразования | Экономия электроэнергии, энергоресурсов | МУП ЖКХ «Петраковское» | 250 | 250 |  | 27 |
|  | Итого |  |  |  |  | 2050 | 1850 | 200 | 172 |

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Петраковского  сельсовета, а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 16761,6 тыс. руб., в том числе из  бюджета МО петраковское сельского совета составляет 14436,6 тыс. руб. (см. Таблицу 18), в том числе:

- 2011 год – 1446,6 тыс. руб.,

- 2012 год –  480 тыс. руб.,

- 2013 год –  180 тыс. руб.,

- 2014 год – 1250 тыс. руб.

- 2015 год – 11080 тыс. руб

Таблица 18 Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МО Петраковского сельского совета (за счет средств бюджета МО)

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 901,6 | 901,6 | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 45 | 45 | - |  |  |  |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 710 | - | 180 | - | 500 | 30 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение коммунальном хозяйстве" | 12780 | 500 | 300 | 180 | 750 | 11050 |
| Итого | 14436,6 | 1446,6 | 480 | 180 | 1250 | 11080 |

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО  носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета на очередной финансовый год.

Основной объем бюджетных расходов связан с мероприятиями по установке узлов учета тепловой энергии и воды в жилищном фонде муниципального образования (1446,6 тыс. руб. в 2011 году). В связи с ограниченными возможностями бюджета, рекомендуется:

- участвовать в областной программе софинансирования мероприятий по установке узлов учета;

- рассмотреть возможность частичного или полного возложения обязанностей по установке общедомовых приборов учета на собственников жилья (в т.ч. в рассрочку), для чего требуется проведение информационно-разъяснительных мероприятий, собраний собственников жилья.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация Петраковского сельсовета (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

- 7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

8. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения, муниципальные предприятия;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации Петраковского сельсовета. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы 1 раз в полгода, до 30 числа месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется  отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой администрации МО, подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Администрация МО ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация МО:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации МО;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

- 9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.